DOCUMENTO 1 • DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO

# Especificação Funcional e Metodológica do Painel ROTA PME

Contrato de produto para decisão municipal assistida, rastreável e progressiva

OBJETIVO Traduzir a arquitetura integrada do piloto de Nova Santa Rita em módulos, dados, fluxos, regras, permissões, validações, exportações e critérios objetivos de aceite para desenvolvimento.

Destinatários: desenvolvimento, produto, dados, UX, QA e responsáveis metodológicos.

Base de referência: Documento-mestre da consultoria, Lei Complementar nº 220/2025, Lei nº 15.388/2026, Guia Metodológico SASE/MEC e corpus técnico do projeto.

# Controle do documento

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 — especificação inicial para estimativa, prototipação e desenvolvimento. |
| Data de corte | 3 de setembro de 2026. |
| Produto | Painel SESI-RS de Inteligência Analítica Municipal / ROTA PME. |
| Piloto | Nova Santa Rita (RS). |
| Autoridade metodológica | Arquitetura validada pela consultoria; decisões estratégicas dependem de validação municipal. |
| Escopo | Capacidade permanente do produto e configuração específica do piloto até a Fase 3. |
| Fora desta versão | Implementação completa do Plano de Ações Bienal, execução orçamentária e monitoramento continuado. |

## Como ler

RF = requisito funcional; RN = regra de negócio; RNF = requisito não funcional; CA = critério de aceite; GAP = decisão técnica ou de produto ainda necessária. “Deve” indica requisito; “poderá” indica evolução. A prioridade P0 é indispensável ao piloto; P1 é necessária à operação estável; P2 é evolução.

REGRA DE INTERPRETAÇÃO Esta especificação não autoriza o sistema a tomar decisões municipais. Geração automática produz candidatos identificados como tais; validação e pactuação permanecem humanas.

# Sumário executivo

O Painel evoluirá de ambiente de consulta de indicadores e relatórios para infraestrutura de trabalho que conecta evidências, problemas municipais, descritores, causas, causas críticas, objetivos, metas, indicadores e estratégias. O produto manterá a arquitetura nacional — 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias — sem impor que o problema nacional exista localmente.

| Decisão | Implementação obrigatória |
| --- | --- |
| Capacidade | Quantidade ilimitada de problemas e dossiês por município, sujeita apenas a limites técnicos razoáveis, nunca a uma regra de “três”. |
| Piloto | Ciclo configurável que poderá aprofundar inicialmente até três problemas; o administrador poderá alterar esse recorte sem migração de dados. |
| Entrega | O piloto chega à Fase 3: Matriz de Coerência entre problema, causas críticas, objetivo, metas, indicadores e estratégias. |
| Ação bienal | Não será elaborada integralmente no piloto, mas cada estratégia terá competência, programas, fontes potenciais, dependências e requisitos de continuidade. |
| Governança | Sistema sugere; equipe analisa; comissão valida; participação social e instâncias legais decidem conforme o rito municipal. |
| Rastreabilidade | Toda afirmação e mudança relevante preserva fonte, versão, autor, papel, data, justificativa, status e vínculo com a decisão. |

# 1. Escopo, objetivos e limites

## 1.1 Objetivos do produto

Reduzir a dispersão entre bases, diagnóstico, oficinas, formulação e memória decisória.

Ajudar equipes municipais a percorrer etapas complexas sem sobrecarga cognitiva.

Produzir artefatos reutilizáveis no PME e na preparação do Plano de Ações Bienal.

Manter coerência vertical com o PNE e aderência horizontal ao território, às competências e à capacidade municipal.

Permitir operação autônoma assistida pelo sistema e operação ampliada com consultoria.

## 1.2 Escopo P0 do piloto

| Macroentrega | Inclui | Não inclui |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura PNE | 19 objetivos, metas e estratégias com relações e versões. | Interpretação jurídica automática definitiva. |
| Diagnóstico | Evidências, lacunas, agenda diagnóstica, problemas e descritores. | Declaração automática de problema. |
| Dossiê | Árvore causal, status de hipóteses e causas críticas. | Inferência causal autônoma. |
| Fase 3 | Objetivos, metas, indicadores, estratégias e Matriz de Coerência. | Redação e aprovação integral do PME. |
| Preparação da execução | Competência, programa, financiamento potencial, dependências e pendências. | Plano bienal completo, reserva orçamentária ou garantia de recurso. |
| Relatórios | Artefatos versionados e memória de decisões. | Parecer jurídico ou homologação legislativa. |

## 1.3 Fora de escopo e fronteiras

Substituir comissões, fóruns, conselhos, consulta pública, aprovação legislativa ou controle social.

Classificar correlação como causalidade sem exame técnico.

Usar programa federal ou estadual como sinônimo de financiamento disponível.

Expor dados nominais ou células pequenas em área pública.

Bloquear o cadastro do quarto problema porque o piloto aprofundou três.

# 2. Princípios de experiência e arquitetura de informação

| Princípio UX | Requisito de interface |
| --- | --- |
| Uma decisão por vez | Cada tela destaca pergunta decisória, status, pendência e próximo passo. |
| Divulgação progressiva | Resumo primeiro; detalhes legais, metodológicos e fontes sob expansão. |
| Sem página em branco | Oferecer estruturas, evidências e candidatos editáveis, sempre rotulados. |
| Clareza de status | Cores nunca serão o único sinal; usar rótulo textual e histórico. |
| Comparabilidade responsável | Exibir período, universo e método antes de permitir comparação. |
| Autoria visível | Distinguir “gerado pelo sistema”, “proposto pela equipe” e “validado pela comissão”. |
| Continuidade | A mesma entidade avança entre oficinas, formulação, consulta e monitoramento sem recópia. |
| Acessibilidade | Navegação por teclado, contraste, foco visível, texto alternativo e linguagem clara. |

## 2.1 Duas visões obrigatórias

| Visão | Finalidade | Comportamento |
| --- | --- | --- |
| Mapa municipal completo | Inventariar os 19 campos e todos os problemas, inclusive os não aprofundados. | Sem limite funcional de problemas; filtros por campo, etapa, estado e responsável. |
| Ciclo de trabalho | Focar o conjunto em aprofundamento numa oficina ou etapa. | Configuração do ciclo define seleção, responsáveis, prazo e portão de decisão; não apaga os demais. |

RN-01 “Até três problemas” é configuração do ciclo do piloto e condição de capacidade contratual. Não deve existir constante, validação de banco ou regra de interface que limite o município a três dossiês.

## 2.2 Navegação-alvo

| Área | Conteúdo principal | Ação predominante |
| --- | --- | --- |
| Início | Progresso, pendências, próxima decisão e alertas. | Retomar trabalho. |
| Arquitetura do PNE | Diretrizes, objetivos gerais, 19 objetivos, metas e estratégias. | Consultar e relacionar. |
| Indicadores e evidências | Séries, comparações, fontes, limites e lacunas. | Interpretar e registrar evidência. |
| Agenda Diagnóstica | 19 campos e problemas candidatos/municipais. | Examinar e formular. |
| Dossiês | Descritores, desigualdades, causas e causas críticas. | Analisar e validar. |
| Formulação do PME | Objetivos, metas, indicadores e estratégias locais. | Propor e pactuar. |
| Matriz de Coerência | Vínculos, regras e pendências da Fase 3. | Testar consistência. |
| Programas e financiamento | Instrumentos, elegibilidade, vigência e fontes potenciais. | Avaliar conexão, não prometer recurso. |
| Relatórios | Artefatos, versões e memória decisória. | Exportar e compartilhar. |

# 3. Arquitetura conceitual e taxonomia

| Termo | Definição operacional | Não confundir com |
| --- | --- | --- |
| Dado | Registro bruto ou valor coletado. | Evidência suficiente. |
| Indicador | Medida calculada segundo método e universo. | Problema municipal. |
| Evidência | Informação interpretada com fonte, contexto e limite. | Conclusão automática. |
| Problema | Condição negativa modificável que afeta sujeitos ou direitos. | Causa ou ausência de solução. |
| Descritor | Fato verificável que mostra como o problema se manifesta. | Explicação causal. |
| Causa | Hipótese explicativa testável do problema. | Correlação ou consequência. |
| Causa crítica | Causa com impacto relevante e centro prático de ação. | Prioridade apenas por gravidade. |
| Objetivo local | Mudança qualitativa desejada diante do problema. | Objetivo nacional copiado sem tradução. |
| Meta local | Resultado mensurável, com linha de base, alvo, prazo e universo. | Atividade. |
| Estratégia | Caminho de atuação para enfrentar causas críticas e alcançar metas. | Programa, projeto ou ação. |
| Programa | Arranjo institucional contínuo ou conjunto de iniciativas. | Fonte assegurada. |
| Ação | Entrega executável com responsável, prazo e recurso. | Estratégia decenal. |

## 3.1 Arquitetura legal preservada

| Objeto | Quantidade de referência | Regra |
| --- | --- | --- |
| Diretrizes | 17 | Dimensão transversal; não usar como menu principal único. |
| Objetivos gerais | 12 | Finalidades da lei; distinguir dos objetivos do Anexo I. |
| Objetivos do Anexo I | 19 | Eixo principal dos campos de análise. |
| Metas | 73 | Vinculadas aos objetivos; podem exigir tradução/projeção municipal. |
| Estratégias | 372 | Exibir progressivamente e analisar competência e aplicabilidade. |

RN-02 Temas, etapas e modalidades são filtros transversais. Não podem substituir os 19 objetivos como espinha dorsal jurídica do Painel.

# 4. Modelo funcional por módulos

| ID | Módulo | Responsabilidade | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | Taxonomia legal versionada | Cadastrar fontes, 19 objetivos, metas, estratégias, relações e vigência. | P0 |
| M02 | Contexto municipal | Município, redes, território, governança, ciclo e responsáveis. | P0 |
| M03 | Indicadores e evidências | Importar/registrar medidas, fontes, limitações, desagregações e lacunas. | P0 |
| M04 | Agenda Diagnóstica | Organizar 19 campos, sinais de atenção e problemas candidatos. | P0 |
| M05 | Dossiê Municipal | Formular problema, descritores, evidências e recortes de equidade. | P0 |
| M06 | Análise causal | Árvore, hipóteses, relações, evidências e causas críticas. | P0 |
| M07 | Formulação PME | Objetivos, metas, indicadores e estratégias locais. | P0 |
| M08 | Matriz de Coerência | Validar vínculos e pendências da cadeia diagnóstica-propositiva. | P0 |
| M09 | Programas e financiamento | Relacionar instrumentos, vigência, elegibilidade e fontes potenciais. | P1 |
| M10 | Decisões e oficinas | Registrar sessão, pauta, decisão, justificativa, dissenso e tarefas. | P0 |
| M11 | Relatórios e exportações | Gerar artefatos com versão, proveniência e situação. | P0 |
| M12 | Administração e auditoria | Papéis, permissões, versões, logs, publicação e parâmetros. | P0 |
| M13 | Plano Bienal | Detalhar ações, entregas, custos, cronograma e monitoramento. | P2 |

## 4.1 Dependências

M01 e M02 sustentam todos os módulos. M03 alimenta M04 e M05. M05 validado habilita M06. Causas críticas de M06 alimentam M07. M08 verifica a cadeia completa. M09 enriquece estratégias sem decidir sua seleção. M10 e M12 atravessam todos os módulos; M11 apenas publica estados permitidos.

# 5. Requisitos funcionais P0 — base e diagnóstico

| ID | Requisito | Prio. |
| --- | --- | --- |
| RF-001 | Cadastrar e versionar diplomas, artigos, anexos e atos associados. | P0 |
| RF-002 | Representar relações muitos-para-muitos entre objetivos, metas e estratégias. | P0 |
| RF-003 | Registrar data de vigência, fonte, versão, substituição e data de verificação. | P0 |
| RF-004 | Configurar município, redes, território, instâncias, membros e papéis. | P0 |
| RF-005 | Criar ciclos de trabalho com recorte, prazo, responsáveis e portões de decisão. | P0 |
| RF-006 | Permitir quantidade ilimitada de problemas e dossiês por município. | P0 |
| RF-007 | Importar ou registrar indicadores com método, período, universo e fonte. | P0 |
| RF-008 | Registrar evidência quantitativa, qualitativa ou documental. | P0 |
| RF-009 | Classificar qualidade, atualidade, comparabilidade e limitação da evidência. | P0 |
| RF-010 | Registrar lacuna sem convertê-la em valor zero ou ausência de problema. | P0 |
| RF-011 | Exibir os 19 campos com estado e contagens de evidências/problemas. | P0 |
| RF-012 | Gerar sinal ou problema candidato, claramente rotulado como sugestão. | P0 |
| RF-013 | Criar, editar, duplicar, relacionar, arquivar e restaurar problema municipal. | P0 |
| RF-014 | Relacionar um problema a um ou vários objetivos e metas nacionais. | P0 |
| RF-015 | Cadastrar descritores vinculados a evidências e recortes territoriais. | P0 |
| RF-016 | Registrar desigualdades por grupo, rede, etapa, modalidade, escola ou território. | P0 |
| RF-017 | Submeter problema e descritores a validação sem apagar versões anteriores. | P0 |
| RF-018 | Manter problemas fora do ciclo visíveis no mapa municipal e backlog. | P0 |

# 6. Requisitos funcionais P0 — dossiê e causalidade

| ID | Requisito | Prio. |
| --- | --- | --- |
| RF-019 | Criar nós de consequência, causa direta e causa antecedente. | P0 |
| RF-020 | Criar relações direcionadas entre causas, descritores e problema. | P0 |
| RF-021 | Classificar causa como hipótese, confirmada, rejeitada ou pendente. | P0 |
| RF-022 | Vincular evidências favoráveis, contrárias e inconclusivas à causa. | P0 |
| RF-023 | Exibir alerta de que associação estatística ou territorial não prova causalidade. | P0 |
| RF-024 | Registrar pergunta de investigação, responsável e pendência de evidência. | P0 |
| RF-025 | Avaliar causa por impacto, acionabilidade, governabilidade e viabilidade. | P0 |
| RF-026 | Registrar centro prático de ação e competência federativa/institucional. | P0 |
| RF-027 | Marcar causa crítica somente mediante justificativa e validação. | P0 |
| RF-028 | Representar árvore causal visual e alternativa tabular acessível. | P0 |
| RF-029 | Permitir divergência e voto/posição minoritária quando configurado. | P1 |
| RF-030 | Gerar ficha e histórico completo do dossiê. | P0 |

## 6.1 Teste de criticidade

| Dimensão | Pergunta | Saída |
| --- | --- | --- |
| Impacto | A causa influencia parte relevante do problema? | Escala + justificativa. |
| Acionabilidade | Existe ação plausível sobre o mecanismo? | Sim/parcial/não + condição. |
| Governabilidade | O município decide, coopera ou apenas influencia? | Tipo de competência. |
| Viabilidade | Há capacidade técnica, política, temporal e financeira? | Risco e pré-condições. |
| Equidade | A intervenção reduz ou pode ampliar desigualdades? | Grupos afetados e salvaguardas. |

# 7. Requisitos funcionais P0 — Fase 3 e coerência

| ID | Requisito | Prio. |
| --- | --- | --- |
| RF-031 | Criar objetivo local vinculado a um ou mais problemas validados. | P0 |
| RF-032 | Criar meta com linha de base, alvo, prazo, trajetória, universo e justificativa. | P0 |
| RF-033 | Relacionar meta local a referência/projeção nacional sem obrigar cópia. | P0 |
| RF-034 | Cadastrar indicador local com fórmula, fonte, periodicidade e desagregações. | P0 |
| RF-035 | Criar estratégia legal, adaptada, nova, intersetorial ou de cooperação. | P0 |
| RF-036 | Vincular cada estratégia a uma ou mais causas críticas. | P0 |
| RF-037 | Registrar competência: direta, corresponsável, cooperação, articulação ou monitoramento. | P0 |
| RF-038 | Relacionar estratégia a metas e objetivos locais. | P0 |
| RF-039 | Montar Matriz de Coerência navegável e exportável. | P0 |
| RF-040 | Executar validações automáticas sem homologar conteúdo. | P0 |
| RF-041 | Registrar justificativa para exceções metodológicas. | P0 |
| RF-042 | Submeter conjunto da Fase 3 a portão de validação da comissão. | P0 |

## 7.1 Matriz de Coerência — colunas mínimas

| Origem diagnóstica | Formulação | Execução futura |
| --- | --- | --- |
| Problema; descritores; causa crítica; evidências. | Objetivo local; meta; linha de base; alvo; prazo; indicador; estratégia. | Competência; programa/instrumento; fonte potencial; dependência; lacuna; decisão. |

MARCO DE ENTREGA O piloto só conclui a Fase 3 quando a matriz puder demonstrar, com vínculos e pendências visíveis, por que cada objetivo, meta e estratégia deriva do diagnóstico municipal.

# 8. Preparação do Plano de Ações Bienal

A implementação completa do plano bienal é P2. Contudo, a modelagem P0/P1 deve impedir retrabalho e permitir que estratégias validadas sejam desdobradas posteriormente em ações sem perda de proveniência.

| Campo preparatório na estratégia | Obrigatoriedade | Regra |
| --- | --- | --- |
| Competência municipal/federativa | P0 | Obrigatório para validação. |
| Programa ou política relacionada | P1 | Opcional; registrar vigência e fonte. |
| Fonte potencial de financiamento | P1 | Nunca exibir como recurso garantido. |
| Condição de elegibilidade | P1 | Status: desconhecida, provável, confirmada, não elegível. |
| Dependência de cooperação | P0 | Identificar ator e instrumento necessário. |
| Estimativa preliminar de esforço | P1 | Faixa, premissas e data; não substituir orçamento. |
| Entregas futuras | P1 | Rascunhos não vinculantes para o plano bienal. |
| Risco e pré-condição | P0 | Obrigatório quando afetar exequibilidade. |

## 8.1 Modelo futuro do plano bienal

| Entidade futura | Campos essenciais |
| --- | --- |
| Plano bienal | Período, versão, status, instância responsável e relação com PME. |
| Ação | Estratégia de origem, entrega, responsável, prazo, público, território e indicador. |
| Recurso | Natureza de despesa, valor, fonte, programa, contrapartida e situação. |
| Marco | Produto/resultado, evidência de conclusão e aceite. |
| Monitoramento | Valor previsto/realizado, justificativa, risco e medida corretiva. |

# 9. Modelo de dados lógico

| Entidade | Campos mínimos |
| --- | --- |
| Municipality | id, IBGE, nome, UF, redes, parâmetros, status |
| WorkCycle | id, município, título, tipo, período, recorte, limite operacional opcional, status |
| LegalSource | id, tipo, número, data, vigência, URI/arquivo, versão, verificado_em |
| PNEObjective | id, código, texto, problema_referência, versão |
| PNEGoal | id, código, texto, prazo, objetivo_id, versão |
| PNEStrategy | id, código, texto, competência_referência, versão |
| Indicator | id, código, nome, fórmula, unidade, universo, periodicidade, fonte |
| Evidence | id, tipo, conteúdo/valor, fonte, período, território, qualidade, privacidade, status |
| MunicipalProblem | id, município, título, enunciado, origem, status, versão |
| Descriptor | id, problema, enunciado, recorte, status, versão |
| CausalNode | id, problema, tipo, enunciado, status_epistêmico, versão |
| CausalRelation | id, origem, destino, tipo, força, justificativa |
| CriticalCauseAssessment | id, causa, dimensões, decisão, justificativa, validado_por |
| LocalObjective | id, município, texto, problemas[], status, versão |
| LocalGoal | id, objetivo, baseline, alvo, prazo, trajetória, universo, justificativa, status |
| LocalStrategy | id, texto, tipo_origem, causas[], competência, status, versão |
| ProgramFunding | id, programa, gestor, vigência, elegibilidade, fonte, atualizado_em |
| DecisionRecord | id, objeto, estado_antes/depois, autor, papel, sessão, justificativa, data |
| WorkshopSession | id, ciclo, pauta, participantes, decisões, pendências, artefatos |
| Artifact | id, tipo, versão, escopo, gerado_em, hash, estado_publicação |

## 9.1 Cardinalidades críticas

Objetivo nacional 1:N metas; metas N:N estratégias quando a fonte legal exigir.

Município 1:N ciclos; ciclo N:N problemas; problema existe independentemente do ciclo.

Campo/objetivo nacional N:N problemas municipais.

Problema 1:N descritores; descritor N:N evidências.

Problema 1:N nós causais; nós N:N evidências e N:N relações causais.

Causa crítica N:N estratégias; estratégia N:N metas locais e programas.

Qualquer entidade versionável 1:N registros de decisão.

# 10. Dicionário de campos críticos

| Entidade.campo | Tipo / domínio | Validação |
| --- | --- | --- |
| Problem.statement | texto | Condição negativa, editável; não vazio; sem homologação automática. |
| Problem.status | enum | Transições conforme máquina de estados. |
| Descriptor.statement | texto | Fato verificável; exige ao menos uma evidência ou lacuna justificada. |
| Evidence.quality | enum | Alta, média, baixa, não avaliada + justificativa. |
| Evidence.privacy | enum | Pública, interna, restrita, nominal. |
| Cause.epistemic_status | enum | Hipótese, confirmada, rejeitada, pendente. |
| Cause.type | enum | Direta, antecedente, consequência, contextual. |
| Critical.action_center | texto | Ator, competência e mecanismo de atuação. |
| Goal.baseline | número/texto estruturado | Valor, ano, universo, fonte e desagregação. |
| Goal.target | número/texto estruturado | Alvo, prazo e trajetória. |
| Strategy.origin_type | enum | Legal, adaptada, nova, intersetorial, cooperação. |
| Strategy.competence | enum | Direta, corresponsável, cooperação, articulação, monitoramento. |
| Funding.availability | enum | Desconhecida, potencial, confirmada, indisponível. |
| Decision.rationale | texto | Obrigatória para validação, rejeição ou alteração substancial. |

# 11. Máquinas de estados e portões

## 11.1 Estado do campo de análise

| Ordem | Estado | Condição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Não examinado | Nenhuma leitura municipal registrada. |
| 2 | Evidência insuficiente | Leitura iniciada, base incapaz de sustentar conclusão. |
| 3 | Evidência de atenção | Há sinais que justificam investigação. |
| 4 | Problema(s) formulado(s) | Ao menos uma formulação candidata. |
| 5 | Problema(s) validado(s) | Comissão validou formulação e descritores. |
| 6 | Em aprofundamento | Ao menos um problema está no ciclo causal. |
| 7 | Traduzido para o PME | Há conjunto propositivo relacionado. |
| 8 | Monitoramento futuro | Campo permanece sob revisão. |

## 11.2 Estado do problema

| Estado | Próximas transições permitidas |
| --- | --- |
| Sinalizado | Em análise; arquivado. |
| Em análise | Formulado; evidência insuficiente; arquivado. |
| Formulado | Descrito; em revisão. |
| Descrito | Validado; em revisão. |
| Validado | Selecionado para aprofundamento; monitoramento; não incluído. |
| Selecionado | Analisado; suspenso. |
| Analisado | Traduzido para o PME; revisão. |
| Traduzido | Consulta; homologação; revisão. |
| Não incluído | Monitoramento; reaberto. |
| Monitoramento futuro | Reaberto; arquivado. |

## 11.3 Estado decisório

Gerado pelo sistema → proposta da equipe → em análise → validado pela comissão → submetido à participação → alterado após participação → homologado → substituído/arquivado. Perfis sem competência nunca podem avançar para “validado” ou “homologado”.

# 12. Regras de negócio e validações

| ID | Regra | Risco evitado |
| --- | --- | --- |
| RN-03 | Indicador abaixo da referência não cria problema automaticamente. | Erro de inferência. |
| RN-04 | Problema nacional é referência de investigação, não diagnóstico local. | Erro de territorialização. |
| RN-05 | Associação estatística/territorial não confirma causa. | Erro causal. |
| RN-06 | Estratégia nacional não é automaticamente obrigação exclusiva municipal. | Erro de competência. |
| RN-07 | Programa associado não significa elegibilidade ou recurso assegurado. | Erro financeiro. |
| RN-08 | Lacuna de dado permanece lacuna; nunca vira zero. | Erro de dado. |
| RN-09 | Meta não pode ser validada sem linha de base, alvo, prazo, universo e indicador. | Incompletude. |
| RN-10 | Estratégia não pode ser validada sem causa crítica e competência. | Incoerência. |
| RN-11 | Causa crítica exige evidência ou pendência justificada e avaliação registrada. | Fragilidade causal. |
| RN-12 | Publicação exige estado permitido e aprovação do perfil competente. | Governança. |
| RN-13 | Alteração posterior à validação cria nova versão e decisão. | Perda de memória. |
| RN-14 | Comparações exigem compatibilidade de método, período e universo, ou alerta. | Comparação indevida. |
| RN-15 | Dados nominais e células pequenas não podem ser publicados. | Privacidade. |
| RN-16 | A matriz pode ter pendências, mas deve explicitá-las; não apresentar “coerente” por padrão. | Falsa segurança. |

## 12.1 Severidade

| Tipo | Comportamento |
| --- | --- |
| Bloqueio | Impede validação/publicação; informa campo e correção. |
| Alerta | Permite avançar com justificativa; registra exceção. |
| Informação | Explica conceito ou próxima ação sem interromper. |
| Pendência | Cria tarefa, responsável e prazo; permanece visível em relatórios. |

# 13. Papéis, permissões e separação de ambientes

| Perfil | Ver | Criar/editar | Validar/publicar |
| --- | --- | --- | --- |
| Visitante público | Somente conteúdo publicado e agregado. | Não. | Não. |
| Leitor institucional | Conteúdo autorizado e relatórios internos. | Comentários quando habilitado. | Não. |
| Equipe técnica municipal | Workspace municipal, evidências e propostas. | Problemas, descritores, causas e formulação. | Submeter; não homologar. |
| Consultor | Ciclos atribuídos e materiais de trabalho. | Candidatos, facilitação, processamento e pendências. | Não decide pelo município. |
| Validador da comissão | Conteúdo municipal e memória decisória. | Comentários, ajustes autorizados. | Validar, rejeitar, devolver. |
| Gestor municipal | Todo workspace do município. | Parâmetros e membros conforme política. | Publicar conteúdo aprovado. |
| Administrador de dados/produto | Taxonomia, fontes, contratos e logs. | Versionar referências e configurar sistema. | Não homologa decisão municipal. |
| Administrador de segurança | Contas, acesso, incidentes. | Permissões técnicas. | Não altera conteúdo metodológico. |

## 13.1 Ambientes lógicos

Área pública: somente versões aprovadas, agregadas e marcadas para publicação.

Workspace municipal: rascunhos, evidências, decisões, comentários e artefatos internos.

Administração: taxonomia, integrações, qualidade, parâmetros, auditoria e segurança.

# 14. Rastreabilidade, versionamento e proveniência

| Evento | Registro mínimo |
| --- | --- |
| Criação | Autor, papel, data, origem, ciclo e versão inicial. |
| Edição | Antes/depois, autor, data, motivo e campos alterados. |
| Geração assistida | Modelo/serviço e versão, prompt/template, insumos, data e rótulo de candidato. |
| Validação | Instância, participantes, decisão, justificativa, dissenso e anexos. |
| Publicação | Aprovador, data, escopo público e versão publicada. |
| Atualização de fonte | Versão anterior, nova fonte, impacto identificado e objetos afetados. |
| Exportação | Tipo, filtros, versão dos dados, data, usuário e hash do artefato. |

## 14.1 Requisito de imutabilidade

O log de decisão deve ser append-only para usuários de negócio. Correções administrativas não podem apagar o evento original; devem produzir evento de retificação. Versões publicadas precisam ser reproduzíveis a partir do snapshot ou referência de dados utilizada.

RF-043 Disponibilizar linha do tempo por entidade e uma memória consolidada por ciclo, com filtros por autor, papel, oficina, estado e período.

# 15. Telas e componentes

| ID | Tela | Conteúdo mínimo |
| --- | --- | --- |
| T01 | Início do município | Progresso; pendências; próxima decisão; alertas; ciclos. |
| T02 | Mapa dos 19 campos | Cards, estado, evidência, problemas e filtros. |
| T03 | Campo de análise | Referência PNE; indicadores; evidências; lacunas; problemas. |
| T04 | Agenda Diagnóstica | Lista/kanban de problemas e justificativas. |
| T05 | Dossiê — visão geral | Identificação, status, referências, equipe e histórico. |
| T06 | Descritores | Tabela de descritores, evidências e desigualdades. |
| T07 | Árvore causal | Grafo editável + tabela acessível + painel de evidência. |
| T08 | Causas críticas | Matriz de avaliação, justificativa e decisão. |
| T09 | Formulação PME | Objetivo, metas, indicadores e estratégias. |
| T10 | Matriz de Coerência | Linhas vinculadas, alertas, pendências e versão. |
| T11 | Programas/financiamento | Conexões, vigência, elegibilidade e aviso de não garantia. |
| T12 | Oficina/decisão | Pauta, participantes, propostas, decisões e tarefas. |
| T13 | Relatórios | Prévia, filtros, versão, publicação e download. |
| T14 | Administração | Taxonomia, usuários, integrações, parâmetros e auditoria. |

## 15.1 Padrão de tela decisória

Cabeçalho: pergunta da etapa, objeto, status, versão e responsável.

Resumo: o que já sabemos, limites e decisão requerida.

Área de trabalho: formulário/visualização com ajuda contextual.

Lateral: fontes, conceitos, comentários e histórico.

Rodapé persistente: salvar rascunho, submeter, devolver e próxima etapa conforme permissão.

# 16. Assistência automatizada e salvaguardas

| Capacidade permitida | Saída | Salvaguarda |
| --- | --- | --- |
| Resumir evidências | Síntese candidata. | Citar cada fonte; permitir edição; indicar limites. |
| Sugerir problema | Formulação candidata. | Não validar; mostrar origem e teste conceitual. |
| Sugerir descritores | Lista candidata. | Exigir evidência ou marcar lacuna. |
| Organizar hipóteses causais | Mapa inicial. | Rotular hipótese; proibir linguagem de confirmação automática. |
| Sugerir objetivos/metas | Rascunho estruturado. | Exigir baseline, indicador e decisão humana. |
| Relacionar estratégias | Candidatas por causa/competência. | Não despejar 372; explicar critério e permitir rejeição. |
| Detectar incoerência | Alertas e pendências. | Não produzir nota opaca; explicar regra acionada. |
| Gerar relatório | Documento versionado. | Identificar rascunho, data, fontes e validações. |

## 16.1 Requisitos de explicabilidade

Toda sugestão deve mostrar quais entradas foram usadas.

Usuário deve poder aceitar, editar ou rejeitar e registrar motivo.

Rejeições não podem reaparecer silenciosamente na mesma versão.

Conteúdo automatizado deve manter rótulo até validação humana.

Não usar dados nominais como entrada de serviço externo sem base, contrato e proteção aprovados.

# 17. Integrações, importação e qualidade de dados

| Integração | Contrato mínimo | Falha esperada |
| --- | --- | --- |
| Catálogo de indicadores | Código, fórmula, granularidade, periodicidade, fonte e versão. | Indicador sem dado municipal. |
| Bases externas | Data de extração, licença, cobertura, transformação e checksum. | Indisponibilidade ou mudança de schema. |
| Arquivos municipais | CSV/XLSX e documentos com mapeamento e validação. | Coluna ausente, duplicidade, dado pessoal. |
| Corpus legal | Identificador, vigência, artigo, versão e URI/arquivo. | Ato revogado ou fonte indisponível. |
| Programas/financiamento | Gestor, regra, vigência, elegibilidade, janela e atualização. | Informação desatualizada ou municipalmente não aplicável. |
| Exportadores | Snapshot, filtros, versão e identidade visual. | Falha parcial ou fonte ausente. |

## 17.1 Painel de qualidade

Exibir completude, atualidade, cobertura, comparabilidade, granularidade, fonte e privacidade. Cada indicador/evidência precisa aceitar “não disponível”, “não aplicável”, “em verificação” e “lacuna crítica”, sem usar zero como substituto.

# 18. Relatórios e artefatos

| Artefato | Conteúdo | Formato mínimo |
| --- | --- | --- |
| Relatório Técnico Municipal | Contexto, evidências, limites, 19 campos e lacunas. | PDF/DOCX. |
| Mapa dos 19 campos | Estado, problemas e pendências por objetivo. | PDF/XLSX. |
| Agenda Diagnóstica | Problemas candidatos, fundamento e decisão. | PDF/XLSX. |
| Dossiê do Problema | Problema, descritores, evidências, desigualdades e histórico. | PDF/DOCX. |
| Árvore e Matriz Causal | Nós, vínculos, status e evidências. | PDF + tabela XLSX. |
| Matriz de Causas Críticas | Avaliação, competência, justificativa e decisão. | PDF/XLSX. |
| Fichas de Formulação | Objetivo, metas, indicadores e estratégias. | PDF/DOCX. |
| Matriz de Coerência | Cadeia completa, alertas e pendências. | PDF/XLSX. |
| Memória de Decisões | Sessões, autores, versões, justificativas e dissensos. | PDF/CSV. |
| Backlog Municipal | Problemas não aprofundados e próximos passos. | XLSX. |
| Pacote Fase 3 | Conjunto técnico para redação, consulta e revisão jurídica. | ZIP lógico / coleção versionada. |

## 18.1 Cabeçalho obrigatório de exportação

Município; ciclo; versão; data e hora; estado (rascunho/validado/publicado); data de corte das fontes; filtros; responsáveis; limitações; identificador/hash; aviso de autoria e finalidade.

# 19. Requisitos não funcionais

| ID | Dimensão | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Acessibilidade | Atender WCAG 2.2 AA como meta de produto; teclado e leitor de tela no P0. |
| RNF-02 | Responsividade | Desktop prioritário; leitura e decisões simples funcionais em tablet. |
| RNF-03 | Desempenho | Listagens paginadas; filtros responsivos; operações longas assíncronas com estado. |
| RNF-04 | Segurança | Controle por função e município, MFA quando disponível, criptografia e logs. |
| RNF-05 | Privacidade | Minimização, classificação, retenção, anonimização e resposta a incidente. |
| RNF-06 | Disponibilidade | Backup verificado e plano de recuperação documentado. |
| RNF-07 | Auditabilidade | Logs imutáveis de decisão e acesso a conteúdo restrito. |
| RNF-08 | Interoperabilidade | IDs estáveis, esquema versionado e exportação não proprietária. |
| RNF-09 | Manutenibilidade | Regras parametrizadas; evitar valores fixos ligados ao piloto. |
| RNF-10 | Observabilidade | Erros, integrações, filas e geração de artefatos monitorados. |
| RNF-11 | Localização | pt-BR, datas e números brasileiros; linguagem institucional clara. |
| RNF-12 | Reprodutibilidade | Relatório publicado deve ser regenerável com snapshot/versões registradas. |

# 20. Critérios de aceite e cenários de teste

| ID | Cenário | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | Cadastrar quatro ou mais problemas no mesmo campo. | Nenhum bloqueio; todos aparecem no mapa e podem ser associados a ciclos. |
| CA-02 | Configurar ciclo com três problemas e depois ampliar. | Recorte muda sem migração ou perda; backlog permanece íntegro. |
| CA-03 | Relacionar um problema a dois objetivos nacionais. | Relações visíveis; sem duplicar o dossiê. |
| CA-04 | Tentar validar problema gerado pelo sistema como usuário técnico. | Sistema permite submeter, mas bloqueia validação sem perfil competente. |
| CA-05 | Registrar descritor sem fonte. | Alerta/bloqueio conforme política; permite lacuna justificada. |
| CA-06 | Marcar correlação como causa confirmada sem evidência. | Bloqueio ou justificativa qualificada; aviso causal persistente. |
| CA-07 | Selecionar causa crítica sem avaliação. | Bloqueio e indicação dos campos faltantes. |
| CA-08 | Validar meta sem linha de base ou indicador. | Bloqueio com regra acionada. |
| CA-09 | Validar estratégia sem causa crítica ou competência. | Bloqueio com vínculos requeridos. |
| CA-10 | Associar programa a estratégia. | Interface mostra vigência/elegibilidade e aviso de não garantia. |
| CA-11 | Alterar conteúdo validado. | Nova versão e evento decisório; versão anterior consultável. |
| CA-12 | Publicar evidência nominal. | Bloqueio por privacidade. |
| CA-13 | Exportar matriz e reabrir mesma versão. | Conteúdo, filtros, fontes e hash permanecem reproduzíveis. |
| CA-14 | Usuário público acessar rascunho. | Acesso negado; evento de segurança registrado quando aplicável. |
| CA-15 | Concluir Fase 3 com pendência. | Matriz sinaliza pendência; conclusão exige decisão explícita conforme severidade. |

# 21. Migração da estrutura atual

| Estrutura atual | Destino | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| Home | Início do município | Adicionar progresso, ciclo, pendências e próxima decisão. |
| PNE: o que é/metas legais/PNEs | Arquitetura do PNE | Introduzir 19 objetivos e relações versionadas. |
| Indicadores | Indicadores e evidências | Preservar; adicionar fonte, limite, lacuna e uso como evidência. |
| Financiamento | Programas e financiamento | Tornar transversal às estratégias e futuro plano bienal. |
| Diagnóstico Municipal | Relatório Técnico Municipal | Manter como insumo, não conclusão automática. |
| Matriz de Prioridades | Agenda Diagnóstica | Renomear “Situações para análise”; remover prioridade automática. |
| Relatório Técnico Municipal | Relatórios | Versionar e vincular evidências/dossiês. |
| Análise Regional | Contexto comparativo | Aplicar testes de comparabilidade e alertas. |

## 21.1 Estratégia de migração

Inventariar rotas, componentes, contratos de dados e usuários atuais.

Mapear IDs atuais para entidades estáveis; não depender do texto como chave.

Preservar relatórios e indicadores existentes como versões de origem.

Introduzir novos módulos por feature flag e município piloto.

Executar migração de ensaio, reconciliação e aceite antes do corte.

Manter redirecionamentos e mensagem clara para itens renomeados.

# 22. Roadmap de implementação e marcos de aceite

| Marco | Conteúdo | Gate de saída |
| --- | --- | --- |
| M0 — Descoberta técnica | Stack, autenticação, dados, rotas, integrações, dívida e ambientes. | Arquitetura técnica e backlog estimável. |
| M1 — Fundação | M01, M02, papéis, versões, logs e parâmetros. | Taxonomia e município operáveis. |
| M2 — Diagnóstico | M03, M04, mapa dos 19 campos e agenda. | Problemas ilimitados e ciclo configurável demonstrados. |
| M3 — Dossiê | M05, descritores, evidências, desigualdades e estados. | Problema municipal validável e exportável. |
| M4 — Causalidade | M06, árvore, hipóteses, causas críticas e salvaguardas. | Dossiê causal rastreável. |
| M5 — Fase 3 | M07, M08 e campos preparatórios de execução. | Matriz de Coerência e pacote Fase 3 aceitos. |
| M6 — Estabilização | Relatórios, acessibilidade, segurança, desempenho e QA. | Piloto utilizável em oficina e operação assistida. |
| M7 — Evolução | M09 ampliado, M13, integrações e monitoramento. | Plano Bienal e ciclo contínuo. |

## 22.1 Demonstrações obrigatórias

Mapa com 19 campos e múltiplos problemas por campo.

Ciclo de Nova Santa Rita com recorte configurável, sem limitar o cadastro geral.

Percurso completo de um problema: sinal → descritores → causas → causa crítica → objetivo → meta → estratégia.

Validação por perfis distintos e linha do tempo da decisão.

Matriz de Coerência com bloqueios, alertas, pendências e justificativas.

Exportação reproduzível do dossiê e do pacote Fase 3.

# 23. Backlog priorizado para desenvolvimento

| Épico | História de usuário síntese | Prio. |
| --- | --- | --- |
| E1 Arquitetura legal | Como equipe, quero navegar entre objetivo, meta e estratégia com fonte e versão. | P0 |
| E2 Mapa municipal | Como comissão, quero ver os 19 campos e todos os problemas sem perda de foco. | P0 |
| E3 Evidências | Como técnico, quero registrar interpretação, limites e lacunas. | P0 |
| E4 Dossiê | Como equipe, quero formular e validar problema e descritores. | P0 |
| E5 Causalidade | Como comissão, quero testar hipóteses e escolher causas críticas com fundamento. | P0 |
| E6 Formulação | Como equipe, quero transformar diagnóstico em objetivo, metas e estratégias. | P0 |
| E7 Coerência | Como validador, quero saber o que está coerente, pendente ou excepcional. | P0 |
| E8 Decisões | Como gestor, quero preservar autoria, justificativa, dissenso e versão. | P0 |
| E9 Artefatos | Como consultor, quero gerar materiais de oficina e entregas sem recópia. | P0 |
| E10 Programas | Como planejador, quero avaliar programas e fontes sem confundi-los com garantia. | P1 |
| E11 Plano bienal | Como gestor, quero desdobrar estratégias em ações e recursos. | P2 |

# 24. Decisões técnicas abertas — não assumir

| ID | Decisão necessária |
| --- | --- |
| GAP-01 | Stack atual, arquitetura de implantação e restrições de hospedagem. |
| GAP-02 | Mecanismo de autenticação, SSO, MFA e gestão de identidade. |
| GAP-03 | Modelo multi-tenant e isolamento entre municípios. |
| GAP-04 | Banco, armazenamento de arquivos, busca e estratégia de versionamento. |
| GAP-05 | Fontes atuais de dados, periodicidade e contratos de atualização. |
| GAP-06 | Serviço de geração assistida, política de dados e registro de prompts. |
| GAP-07 | Critério de célula pequena e política de anonimização. |
| GAP-08 | Workflow formal de comissão, fórum, consulta pública e homologação. |
| GAP-09 | Formatos finais de exportação e identidade visual institucional. |
| GAP-10 | Requisitos de operação offline ou conectividade limitada em oficinas. |
| GAP-11 | Política editorial e responsável pela atualização normativa/programática. |
| GAP-12 | SLA, backup, recuperação, suporte e retenção. |
| GAP-13 | Integração com outros ambientes do MEC/estado e prevenção de sobreposição. |
| GAP-14 | Critério contratual para ampliação do número de problemas aprofundados no piloto. |

IMPORTANTE GAP não é permissão para embutir uma suposição. Cada decisão deve ter responsável, prazo, alternativas, impacto e registro de aprovação.

# 25. Governança de produto e mudança

| Decisão | Responsável primário | Consulta / aceite |
| --- | --- | --- |
| Regra metodológica | Liderança metodológica ROTA PME. | Consultoria, gestão SESI e município quando afetado. |
| Interpretação normativa | Responsável técnico-jurídico. | Liderança metodológica e produto. |
| Experiência e priorização | Produto/UX. | Gestora SESI, consultoria, usuários municipais. |
| Arquitetura técnica | Liderança de desenvolvimento. | Produto, segurança e dados. |
| Dado/indicador | Responsável de dados. | Metodologia e fonte oficial. |
| Decisão municipal | Comissão/instância competente. | Equipe técnica, fórum e rito local. |
| Mudança de escopo do piloto | Governança contratual. | SESI, consultoria e município conforme instrumento. |

## 25.1 Definition of Ready

História ligada a módulo, requisito e regra de negócio.

Protótipo ou comportamento descrito; papéis e estados definidos.

Fonte de dados e tratamento de erro conhecidos.

Critérios de aceite, acessibilidade, privacidade e auditoria especificados.

GAPs impeditivos resolvidos ou explicitamente assumidos pela governança.

## 25.2 Definition of Done

Código revisado, testes automatizados e migração segura.

Critérios de aceite aprovados por produto e metodologia.

Teste de permissão, privacidade, acessibilidade e auditoria concluído.

Documentação, mensagens de erro e ajuda contextual atualizadas.

Demonstração com caso de Nova Santa Rita sem dados pessoais.

# 26. Roteiro de validação com Nova Santa Rita

| Momento | O que testar | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- |
| Preparação | Importação, mapa de 19 campos, papéis e ciclo. | Checklist de prontidão e reconciliação de dados. |
| Oficina diagnóstica | Evidências, problema e descritores. | Registro de decisões, tempo de tarefa e dúvidas. |
| Processamento | Dossiê, versões, pendências e exportação. | Artefato reproduzível e revisão da equipe. |
| Oficina causal | Árvore, hipóteses e causas críticas. | Decisões justificadas e salvaguardas compreendidas. |
| Oficina de formulação | Objetivos, metas, indicadores e estratégias. | Matriz de Coerência validada ou com pendências explícitas. |
| Retrospectiva | Carga cognitiva, utilidade, autonomia e papel do consultor. | Backlog priorizado e decisão de expansão. |

## 26.1 Métricas de produto no piloto

Percentual de tarefas concluídas sem ajuda e com ajuda do consultor.

Tempo para localizar fonte, editar candidato, validar e recuperar decisão.

Número de pendências ocultas versus explicitadas antes da validação.

Retrabalho evitado entre dossiê, oficina, formulação e relatório.

Compreensão dos conceitos e do próximo passo pela equipe municipal.

Satisfação e confiança, sem medir sucesso pelo número de sugestões aceitas.

# 27. Checklist de entrega ao desenvolvedor

☐ Confirmar leitura desta especificação e do documento-mestre.

☐ Produzir inventário da aplicação atual e diagrama de arquitetura técnica.

☐ Resolver GAPs bloqueadores antes da estimativa final.

☐ Converter RF/RN/RNF/CA em backlog rastreável.

☐ Prototipar T02, T05, T07, T09 e T10 antes do desenvolvimento completo.

☐ Demonstrar explicitamente a ausência de limite fixo de problemas.

☐ Validar modelo de dados com relações muitos-para-muitos e versionamento.

☐ Definir política de feature flags e ambientes.

☐ Planejar migração sem perda dos indicadores e relatórios existentes.

☐ Executar testes de oficina com usuários municipais e registrar ajustes.

CRITÉRIO FINAL A versão piloto é aceitável quando uma equipe municipal consegue percorrer, com assistência e registro de autoria, a cadeia evidência → problema → descritores → causas → causas críticas → objetivo → meta → indicador → estratégia, produzindo a Matriz de Coerência, enquanto todos os demais problemas permanecem preservados no mapa municipal.

# Anexo A — Matriz de rastreabilidade de requisitos

| Necessidade | Módulos | Requisitos/aceites |
| --- | --- | --- |
| Problemas municipais sem limite | M02, M04, M05 | RN-01; RF-006, RF-013, RF-018; CA-01, CA-02. |
| 19 campos do PNE | M01, M04 | RF-001–003, RF-011, RF-014; RN-02. |
| Dossiê e descritores | M03, M05 | RF-007–018; CA-04, CA-05. |
| Causalidade responsável | M06 | RF-019–030; RN-05, RN-11; CA-06, CA-07. |
| Fase 3 | M07, M08 | RF-031–042; RN-09, RN-10, RN-16; CA-08, CA-09, CA-15. |
| Plano bienal preparado | M09, M13 | RF-037; RN-07; campos do capítulo 8; CA-10. |
| Rastreabilidade | M10, M12 | RF-043; RN-12, RN-13; CA-11, CA-13. |
| Privacidade/publicação | M12 | RN-12, RN-15; RNF-04, RNF-05; CA-12, CA-14. |

# Anexo B — Mensagens críticas de interface

| Situação | Mensagem recomendada |
| --- | --- |
| Indicador desfavorável | Este resultado sinaliza atenção, mas não confirma sozinho um problema municipal. |
| Problema nacional | Use como referência para investigação. Valide se e como ele se manifesta no município. |
| Hipótese causal | Esta relação é uma hipótese. Registre evidências, limites e explicações alternativas. |
| Estratégia nacional | Verifique competência, aplicabilidade e adaptação ao contexto municipal. |
| Programa associado | A associação não confirma elegibilidade, disponibilidade ou transferência de recursos. |
| Lacuna | Não há evidência suficiente. Registre a lacuna e defina como verificá-la. |
| Conteúdo automatizado | Sugestão gerada pelo sistema. Revise, edite ou rejeite antes de submeter. |
| Publicação | Somente conteúdo aprovado e sem restrição de privacidade poderá ser publicado. |

# Anexo C — Fontes e premissas de referência

A implementação deverá manter catálogo versionado das fontes. Esta especificação foi construída a partir do corpus do projeto, em especial: Lei Complementar nº 220/2025; Lei nº 15.388/2026; Guia Metodológico SASE/MEC (2025); Guia para Diagnóstico Local (jul. 2026, com autoridade a confirmar); catálogo de indicadores da Plataforma PNE; Matriz Mestra do Corpus SNE/PNE; Relatório de Consultoria SNE/PNE; documentação do piloto ROTA PME de Nova Santa Rita e análise da estrutura atual do Painel.

Qualquer atualização normativa ou programática posterior à data de corte deverá gerar nova versão da taxonomia e avaliação de impacto. O sistema não deve sobrescrever silenciosamente regras, vínculos ou relatórios já validados.

ENCERRAMENTO Esta é uma especificação funcional e metodológica. A arquitetura técnica, o desenho de APIs, o esquema físico de banco, a estimativa e o plano de releases deverão ser produzidos pelo desenvolvimento após resolução dos GAPs, mantendo todos os requisitos e salvaguardas aqui definidos.